ONDERZOEKSVERSLAG

RoomPriceGenie Integratie

binnen het Domits Revenue Management System

Project: Domits – Revenue Management System

Issue: GitHub #2927 – Integrations: Revenue Managers: RoomPriceGenie

Auteur: Omer Faruk

Datum: 04 May 2026

Versie: 1.0 – Concept

1. Inleiding

Dit onderzoeksverslag beschrijft hoe RoomPriceGenie geïntegreerd kan worden binnen het Domits platform als onderdeel van het Revenue Management System (RMS). Het verslag is opgesteld naar aanleiding van GitHub issue #2927 en dient als technische basis voor de implementatie.

RoomPriceGenie is een Revenue Management Systeem (RMS) dat via dynamische prijsalgoritmen automatisch optimale kamerprijzen berekent op basis van bezettingsgraad, marktvraag, concurrentiepositie en historische data. Door deze tool te integreren in Domits kunnen verhuurders zonder handmatige inspanning maximale inkomsten genereren.

1.1 Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is:

Inzicht krijgen in hoe de RoomPriceGenie Open API werkt

Bepalen welke Domits-componenten aangepast of aangemaakt moeten worden

Een concrete implementatiestrategie opstellen die aansluit op de bestaande Domits-architectuur

Risico's en aandachtspunten in kaart brengen

1.2 Scope

Dit verslag richt zich op de technische implementatie. De volgende onderdelen vallen buiten scope:

Commerciële onderhandelingen met RoomPriceGenie

Marketing en klantcommunicatie rondom de feature

Mobiele app (React Native) – dit volgt in een latere fase

2. Wat is RoomPriceGenie?

RoomPriceGenie is een intelligente prijsoptimalisatietool specifiek ontwikkeld voor de hospitality-sector. Het systeem analyseert continu marktdata en interne bezettingsdata om dagelijkse prijsaanbevelingen te genereren per accommodation of kamertype.

2.1 Kernfunctionaliteiten

| Functionaliteit | Beschrijving |
| --- | --- |
| Dynamische prijzen | Automatische prijsberekening op basis van vraag, bezetting en markt |
| Prijsupdate frequentie | Tot 24x per dag (Premium/Professional plan); 4x per dag (Core plan) |
| Multi-property | Ondersteuning voor portfolios met meerdere accommodaties |
| Minimum/maximum prijzen | Hosts kunnen prijsgrenzen instellen per accommodatie |
| Seizoensstrategieën | Doelbezetting per maand configureerbaar (standaard 80%) |
| 80+ integraties | Verbonden met de meeste PMS en Channel Manager platformen |
| Omzetverbetering | Gemiddeld +19% omzetverbetering bij gebruik |

2.2 Open API

In oktober 2024 lanceerde RoomPriceGenie hun Open API, speciaal bedoeld om Property Management Systemen (PMS) en Channel Managers (CM) een gestandaardiseerde integratie te bieden. De API is gedocumenteerd via een Postman-collectie.

Kenmerken van de Open API:

Authenticatie via API-sleutel (op te vragen bij RoomPriceGenie support)

Real-time prijsaanbevelingen opvragen per property of kamertype

Bidirectioneel: PMS stuurt bezettings- en boekingsdata, RPG stuurt prijzen terug

Volledig gedocumenteerd met voorbeelden per use case

Stabiele API, geen breaking changes zonder voorafgaande notificatie

2.3 Integratieprocedure bij RoomPriceGenie

RoomPriceGenie hanteert een formeel partnerproces voor nieuwe integraties. Dit is geen zelfbedieningsproces, zij begeleiden actief mee:

Contact opnemen via hello@roompricegenie.com of het formulier op roompricegenie.com/open-api/

Welcome Call: kennismaking, uitleg over het Domits-platform en wensen

Technical Kickoff Call: API-credentials ontvangen, technische details afstemmen, bouwfase starten

Development fase: implementatie met ondersteuning van het RPG-team

Certification Call: RPG toetst of de integratie aan hun standaarden voldoet

Go-live: integratie beschikbaar voor Domits-gebruikers

3. Relevante Domits-architectuur

Domits is opgebouwd als een monorepo met een serverless AWS Lambda-backend (Node.js/TypeScript), een React webfrontend en een React Native mobiele app. De database is Aurora DSQL (PostgreSQL-compatibel) via TypeORM. Hieronder staan de bestaande componenten die direct relevant zijn voor de RoomPriceGenie-integratie.

3.1 Bestaande backend componenten

| Lambda / Model | Locatie | Relevantie |
| --- | --- | --- |
| Alessio-Revenue | backend/functions/Alessio-Revenue/ | KPI-berekeningen, ADR, RevPAR – uitbreiden met RPG-data |
| Availability_API | backend/functions/Availability_API/ | Bezettingsdata die naar RPG gestuurd moet worden |
| General-Bookings-CRUD | backend/functions/General-Bookings-CRUD-Bookings-develop/ | Boekingsdata voor RPG-context |
| PropertyHandler | backend/functions/PropertyHandler/ | Property-gegevens en kalender-overrides beheren |
| Property_Pricing | backend/ORM/models/Property_Pricing.js | Basisprijs per property (roomrate, cleaning) |
| Property_Calendar_Override | backend/ORM/models/Property_Calendar_Override.js | Datum-specifieke prijzen – hier komen RPG-prijzen terecht |
| UnifiedMessaging | backend/functions/UnifiedMessaging/ | Patroon voor credential-opslag (Secrets Manager) |
| Distribution_API | backend/functions/Distribution_API/ | Patroon voor externe API-integraties |

3.2 Bestaande frontend componenten

De volgende frontend-features zijn relevant als basis of uitbreidingspunt:

hostpricing/ – Bestaande prijsbeheer UI, bevat DynamicPricingModal (nu uitgecommentarieerd)

hostrates/ – Rate management per accommodatie

hostrevenue/ – Revenue analytics dashboard (uitbreiden met RPG KPI's)

hostcalen/ – Kalenderweergave (tonen van RPG-prijzen naast basisprijzen)

hostdistribution/ – Distributie naar kanalen (aansluiting na prijssync)

4. Data Flow

De integratie kent een bidirectionele data-uitwisseling tussen Domits en RoomPriceGenie. Onderstaand schema toont de volledige stroom:

| # | Richting | Type data | Beschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Domits → RPG | Property-configuratie | Bij verbinden: property-ID's, kamertypen en basisprijzen worden naar RPG gestuurd |
| 2 | Domits → RPG | Bezettings- & boekingsdata | Periodiek of real-time: actuele bezetting, beschikbaarheid en boekingen |
| 3 | RPG intern | Prijsberekening | RPG analyseert data + markt en berekent optimale dagprijzen (tot 24x/dag) |
| 4 | RPG → Domits | Prijsaanbevelingen | RPG pusht of Domits pollt de aanbevolen prijzen per property per datum |
| 5 | Domits intern | Opslaan prijzen | Prijzen worden opgeslagen in Property_Calendar_Override (nightly_price per datum) |
| 6 | Domits → Host | Weergave & controle | Host ziet prijzen in de kalender, kan handmatig overschrijven |
| 7 | Domits → OTA's | Distributie | Via Distribution_API / Channel Manager worden bijgewerkte prijzen verspreid |

5. Implementatieplan

De implementatie volgt de bestaande Domits-architectuurpatronen: een nieuwe AWS Lambda-function met 3-laagse architectuur (controller → service → repository), een nieuw TypeORM-model, en een nieuwe frontend feature-map. Hieronder per fase een toelichting.

Fase 0 – Voorbereiding (vóór codering)

Voordat er code geschreven wordt, moeten de volgende stappen zijn afgerond:

Contact opnemen met RoomPriceGenie via hello@roompricegenie.com voor API-toegang

Welcome Call en Technical Kickoff Call plannen en bijwonen

API-credentials en Postman-collectie ontvangen van RPG

Afstemming op welke data RPG nodig heeft vanuit Domits (property-ID formaat, etc.)

Fase 1 – Backend: Nieuwe Lambda 'RoomPriceGenie-Integration'

Locatie: backend/functions/RoomPriceGenie-Integration/

Structuur volgt exact het patroon van de overige Domits Lambda-functions:

RoomPriceGenie-Integration/
├── index.js                          # Lambda handler & routing
├── package.json
├── controller/
│   └── controller.js                 # Request afhandeling per endpoint
├── business/service/
│   ├── roompricegenieService.js       # Businesslogica
│   ├── roompricegenieApiClient.js     # HTTP-client naar RPG API
│   └── roompricegenieCredentialStore.js  # AWS Secrets Manager
├── auth/authManager.js               # Cognito-authenticatie
├── data/
│   ├── repository.js                 # DB-operaties (Aurora DSQL)
│   ├── cognitoRepository.js
│   └── systemManagerRepository.js
└── util/exception/                   # Custom exceptions

Endpoints die de Lambda aanbiedt:

POST   /roompricegenie/connect        # API-sleutel opslaan en verbinding activeren

DELETE /roompricegenie/disconnect     # Verbinding verbreken, credentials verwijderen

GET    /roompricegenie/status         # Huidige verbindingsstatus ophalen

GET    /roompricegenie/properties     # Properties/kamertypen ophalen vanuit RPG

POST   /roompricegenie/sync           # Prijzen synchroniseren van RPG naar kalender

GET    /roompricegenie/prices         # Prijsaanbevelingen ophalen voor een property

POST   /roompricegenie/push           # Bezettingsdata sturen vanuit Domits naar RPG

Fase 2 – Database: Nieuw model en migratie

Nieuw TypeORM-model: backend/ORM/models/RoomPriceGenie_Integration.js

| Kolom | Type | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| host_id | VARCHAR (PK) | Cognito sub van de verhuurder |
| api_key_secret_ref | VARCHAR | Verwijzing naar AWS Secrets Manager |
| is_active | BOOLEAN | Of de integratie actief is |
| sync_mode | VARCHAR | auto of manual |
| sync_days_ahead | INT | Aantal dagen vooruit te synchroniseren (standaard 90) |
| min_price | INT | Minimumprijs (optionele grens) |
| max_price | INT | Maximumprijs (optionele grens) |
| created_at | BIGINT | Aanmaaktijdstip (ms) |
| last_sync_at | BIGINT | Laatste succesvolle sync (ms) |
| last_sync_status | VARCHAR | Status: success / error / no_data |

Prijzen worden niet in een aparte tabel opgeslagen maar rechtstreeks weggeschreven naar de bestaande Property_Calendar_Override tabel (veld: nightly_price). Zo is er één bron van waarheid voor alle datum-specifieke prijzen in Domits.

Fase 3 – Frontend: Nieuwe feature 'hostroomgenie'

Locatie: frontend/web/src/features/hostdashboard/hostroomgenie/

Componenten:

RoomPriceGenieConnect.js – Verbindingsformulier (API-sleutel invoeren, sync-instellingen)

RoomPriceGenieSyncStatus.js – Statuspaneel: laatste sync, aantal properties, sync-knop

RoomPriceGeniePriceCalendar.js – Kalenderweergave: basisprijs vs. RPG-prijs vs. gepubliceerde prijs

RoomPriceGenieSettings.js – Min/max prijsgrenzen, sync-modus (auto/manual) instellen

useRoomPriceGenie.js – Custom hook voor state management en API-calls

roompricegenieService.js – API-client (calls naar Lambda)

Fase 4 – AWS Infrastructuur

De volgende AWS-configuraties zijn nodig:

API Gateway: routes aanmaken voor alle /roompricegenie/* endpoints

Lambda: RoomPriceGenie-Integration deployen en koppelen aan API Gateway

IAM: Lambda-rol uitbreiden met Secrets Manager permissies voor domits/roompricegenie/*

EventBridge (optioneel, fase 2): scheduled sync via cron (bijv. elke 6 uur)

SSM Parameter Store: geen extra parameters nodig – hergebruikt Aurora-config

6. Acceptatiecriteria (uit issue #2927)

De volgende criteria zijn overgenomen uit de GitHub issue en vormen de testbasis:

| ID | Categorie | Criterium |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | Verbinding | Een host kan een RoomPriceGenie-account koppelen via de Domits-dashboard met een geldige API-sleutel |
| AC-02 | Prijssync | Na verbinding worden RPG-prijsaanbevelingen succesvol gesynchroniseerd naar de Domits-kalender |
| AC-03 | Kanalen | Gesynchroniseerde prijzen worden verspreid naar alle gekoppelde boekingskanalen via Distribution_API |
| AC-04 | Override | Een host kan handmatig een prijs instellen die de RPG-aanbeveling overschrijft |
| AC-05 | Fallback | Bij een mislukte sync behoudt de kalender de laatst bekende prijs (geen lege prijzen) |
| AC-06 | Analytics | Het revenue dashboard toont omzeteffect, ADR-vergelijking en bezettingsverbetering |
| AC-07 | Foutmelding | Bij een API-fout of sync-mislukking ontvangt de host een duidelijke melding in het dashboard |

7. Risico's en aandachtspunten

| Prioriteit | Risico | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| HOOG | API-documentatie | De volledige RPG API-documentatie is alleen beschikbaar na de Technical Kickoff Call. Zonder deze docs kunnen exacte endpoint-namen, authenticatiemethode en dataformaten afwijken. |
| HOOG | Formeel partnerproces | RoomPriceGenie vereist een Certification Call voor go-live. Hierdoor is de tijdlijn afhankelijk van de planning van RPG. |
| MIDDEN | Property-ID mapping | Domits en RPG gebruiken mogelijk verschillende ID-formaten voor accommodaties. Een mapping-mechanisme is nodig. |
| MIDDEN | Rate limits | De RPG API heeft onbekende rate limits. Bij automatische sync per host kan dit problemen geven bij grote portfolios. |
| MIDDEN | Prijsconflicten | Als een host tegelijk handmatig een prijs instelt en RPG een prijs pusht, moet er een duidelijke prioriteitsregel zijn (handmatig wint altijd). |
| LAAG | Multi-valuta | RPG ondersteunt meerdere valuta's. Domits moet controleren of prijzen in de juiste munteenheid worden opgeslagen. |

8. Aanbevelingen

Start direct met contact opnemen bij RoomPriceGenie (hello@roompricegenie.com). De Technical Kickoff Call bepaalt de volledige tijdlijn.

Bouw de Lambda-structuur en het database-model alvast op, zodat alleen de API-client nog ingevuld hoeft te worden na ontvangst van de documentatie.

Gebruik AWS Secrets Manager voor credential-opslag (zelfde patroon als de WhatsApp-integratie).

Implementeer prioriteitslogica: handmatige override door de host wint altijd van een automatische RPG-synchronisatie.

Plan de Certification Call tijdig in met RPG zodat er geen vertraging is bij go-live.

Overweeg een EventBridge-scheduler voor automatische sync (bijv. elke 6 uur) als uitbreiding in fase 2.

9. Conclusie

De integratie van RoomPriceGenie binnen Domits is technisch goed uitvoerbaar en sluit naadloos aan op de bestaande serverless architectuur. De benodigde patronen (Lambda, Secrets Manager, Calendar Override, Distribution API) zijn reeds aanwezig in de codebase.

De voornaamste afhankelijkheid is het formele partnerproces van RoomPriceGenie: zonder de API-documentatie en credentials uit de Technical Kickoff Call kan de implementatie niet volledig worden afgerond. De aanbeveling is dan ook om dit contact zo snel mogelijk te leggen en parallel alvast de fundamentele structuur op te bouwen.

Na succesvolle integratie kunnen Domits-verhuurders profitieren van automatische prijsoptimalisatie, hogere bezettingsgraden en een gemiddelde omzetverbetering van +19% – wat Domits verder positioneert als een enterprise-klaar revenue management platform.

Bronnen

RoomPriceGenie Open API – https://roompricegenie.com/open-api/

RoomPriceGenie OpenAPI Postman Docs – https://postman.roompricegenie.com/

RoomPriceGenie PMS Integration – https://roompricegenie.com/pms-integration/

RoomPriceGenie Launches Open API – https://roompricegenie.com/roompricegenie-launches-open-api/

GitHub Issue #2927 – Domits Repository

GitHub Issue #436 – Revenue Management System (RMS) main – Domits Repository